GetGrant

Звіт про додаткову роботу (Change Requests & ECR)

# Change Requests (виконані)

Перелік додаткових робіт, які не були включені в початкову оцінку проекту та виконані як окремі Change Requests.

| # | Опис роботи | Тип | BE (год) | FE (год) | Ест. (год) | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Додано сторінку add-course-lecturer (frontend + backend) | Change Request | 3 | 5 | — | Done |
| 2 | Додано логіку change-request та waiting-approved (frontend + backend) | Change Request | 9 | 9 | — | Done |
| 3 | Реалізовано логіку оплати за курс, безплатних курсів та enrollment | Change Request | 8 | — | — | Done |
| 4 | Додано slug /education, parent page, оновлено ендпоінти сторінок | Change Request | 4 | — | — | Done |
| 5 | Реалізовано secure private file access | Change Request | 4 | — | — | Done |
| 6 | Підрахунок кількості курсів для кожної сторінки в сайдбарі | Change Request | 5 | — | — | Done |
| 7 | Зменшено шрифти і удосконалено layout бокового меню | Change Request | 5 | — | — | Done |
| 8 | Зменшено шрифти, удосконалено layout, прибрано меню з хедера | Change Request | 15 | — | — | Done |
| 24 | Введення значень в Program на сторінці курсу | Change Request | — | — | — | Done |
| 27 | Додавання контенту на сторінці редагування курсу | Change Request | 5-6 | — | — | Done |
| 28 | Кастомні popup-повідомлення (69 попапів) | Change Request | — | — | 10 | Done |
| 29 | Відео YouTube/Vimeo в лекціях | Change Request | — | — | 4 | Done |
| 30 | Інформація про лисичок (hardcoded логіка) | Change Request | — | — | 11 | Done |
| 35 | Додати редактор в програм і опис курсу | Change Request | — | — | 4 | Done |
| 37 | Перевірити чекбокс в системі бази даних + лікпей | Change Request | — | — | — | Done |
| ECR 1.3 | Сесійне кешування сторінок освіти: паралельне кешування при вході, миттєве оновлення при діях користувача. Виправлено збереження файлів на сервері (відео, PDF, зображення). | Change Request | 5 | — | — | Done |
| ECR 1.5 | Виправлення призначення ролі лектора для адміна; додано список лекторів із можливістю видалення. | Change Request | 2 | — | — | Done |
| ECR 1.6 | Множинний вибір корпоративних підписок для курсу; відображення email у списку лекторів; розширена статистика користувача та CSV-експорт. | Change Request | 3 | — | — | Done |

## Деталі по задачах

#1 — Додано сторінку add-course-lecturer (frontend + backend)

Реалізовано сторінку "add course lecturer" (frontend + backend). Оскільки ця функціональність не була включена в початкову оцінку проекту, вона була виконана як окремий Change Request.

#2 — Додано логіку change-request та waiting-approved (frontend + backend)

Реалізовано функціонал Change Request та Waiting Approved: Викладач може вносити зміни до курсу. Адміністратор може переглядати очікувані зміни та підтверджувати/відхиляти їх.

#3 — Реалізовано логіку оплати за курс, безплатних курсів та enrollment

Реалізовано функціонал оплати за платні курси, логіка безплатних курсів, система enrollment користувачів на курси. Не було передбачено в початковій оцінці проекту.

#4 — Додано slug /education, parent page, оновлено ендпоінти сторінок

Додано slug /education для приховування хедера. Для всіх сторінок в адмінці додано parent page. Оновлено всі місця, де викликаються ендпоінти сторінок.

#5 — Реалізовано secure private file access

Реалізовано функціонал безпечного доступу до приватних файлів. Не було передбачено в початковій оцінці проекту.

#6 — Підрахунок кількості курсів для кожної сторінки в сайдбарі

Реалізовано підрахунок та відображення кількості курсів для кожної сторінки в сайдбарі (frontend + backend). Додаткова робота поза межами початкового estimate.

#24 — Введення значень в Program на сторінці курсу

На сторінці add-course треба ввести в полі course content значення один за одним і прономерувати їх (кожне значення з нового рядка), тоді воно виведеться згідно до фігми.

#27 — Додавання контенту на сторінці редагування курсу

Можливість додавання контенту безпосередньо на сторінці редагування курсу реалізована як окремий Change Request (5-6 годин роботи).

#28 — Кастомні popup-повідомлення (69 попапів)

Створення кастомних popup-повідомлень з власним дизайном замість стандартних браузерних alerts. Не було передбачено в початковому estimate.

#29 — Відео YouTube/Vimeo в лекціях

Виправлено помилку "Unable to parse video URL" для Vimeo. Інтеграція відео в текстові редактори реалізована як окремий Change Request.

#30 — Інформація про лисичок (hardcoded логіка)

Кожна лисичка має специфічну логіку роботи, реалізовані безпосередньо в коді (hardcoded).

#ECR 1.3 — Сесійне кешування сторінок освіти: паралельне кешування при вході, миттєве оновлення при діях користувача. Виправлено збереження файлів на сервері (відео, PDF, зображення).

3-4 березня.

#ECR 1.5 — Виправлення призначення ролі лектора для адміна; додано список лекторів із можливістю видалення.

16 березня.

#ECR 1.6 — Множинний вибір корпоративних підписок для курсу; відображення email у списку лекторів; розширена статистика користувача та CSV-експорт.

16 березня.

# 2. Загальний підсумок

| Backend | ~68-69 год |
| --- | --- |
| Frontend | ~14 год |
| Естімейти окремих задач | ~29 год |
| РАЗОМ | ~111-112 год |